Cronograma Horizonte 2027 v1.3 aprobado – reemplaza a v1.2

CORREO ELECTRÓNICO INTERNO · Clasificación: Interna

| De | Paula Benítez (Planeamiento y Control de Gestión) |
| --- | --- |
| Para | Diego Salvatierra |
| Cc | Lucía Ferrer; Martín Lagos |
| Fecha | viernes 18/09/2026, 16:40 |
| Asunto | Cronograma Horizonte 2027 v1.3 aprobado – reemplaza a v1.2 |

Equipo:

Hoy quedó aprobada la versión 1.3 del cronograma de Horizonte 2027, que reemplaza a la versión 1.2.

El único cambio es el traslado de 14 días de la movilización del equipo de perforación, informado por el contratista en la reunión del 15/09/2026, con su efecto en los hitos posteriores. Los hitos de permisos y preparación de locaciones no cambian.

La versión 1.3 está en la biblioteca “Proyecto Horizonte 2027”. La versión 1.2 quedó marcada como reemplazada; por favor no la usen.

Saludos,

Paula Benítez
Responsable de Planeamiento y Control de Gestión
Auren Patagonia Energía S.A.